A partir de fallas críticas en la fase de planeación inicial del proyecto, el siguiente documento detalla el proceso técnico de la re-planificación para el desarrollo del Sistema Integral de Información. La intervención busca rectificar desviaciones que amenazaban la integridad del producto y la eficiencia del equipo de trabajo.

La capacidad total del equipo para el periodo de re planificación del 22 al 27 de abril del 2026 se estima en 24 horas hombre. Esta restricción temporal exige un “Time-boxing” riguroso, donde cada reunión de sincronización y cada sesión de refinamiento de backlog debe estar estrictamente acotada para evitar la dispersión de esfuerzos.

Las tareas a realizar durante esta semana son las siguientes:

Entrevistas a los usuarios 22 al 24 de abril:

Se realizarán entrevistas a un coordinador, a un profesor y a un alumno. Como entregable, se subirá al directorio issues/entrevistas los resultados que se obtuvieron, los resultados del profesor y alumno se entregarán el 23 de abril de 2026, el resultado del coordinador se subirá el 24 de abril de 2026. El encargado de esa tarea será Yatziri Cervantes.

Realización de las historias de uso 23 al 24 de abril:

Mientras se reciben los resultados de las entrevistas, se irán detallando las historias de uso de cada usuario basándose en los resultados de las entrevistas. Se subirá al directorio issues/historiasdeuso, colocando como nombre al archivo “historiasdeuso_v1”. El trabajo debe entregarse a más tardar el 24 de abril de 2026. El encargado de esa tarea será Ana Espinoza.

Orden de las historias de uso 24 y 27 de abril.

Teniendo ya las historias de uso, se van a ordenar poniendo las historias prioritarias antes o por encima de las demás. Se le asignará a cada historia un código de priorización “A”, “B” o “C”. Se subirá al directorio issues/historiasdeuso, colocando como nombre al archivo “historiasdeuso_v2_orden”. El trabajo debe entregarse a más tardar el 27 de abril de 2026. El encargado de esta tarea será Angel Alvarado.