En esta semana, la capacidad total del equipo para este periodo del 28 de abril de 2026 al 4 de mayo se mantiene en 24 horas hombre debido a la restricción del día festivo intermedio.

Debido a la omisión en la entrega de la fase anterior, el equipo dedicará la primera jornada completa a cerrar la brecha de análisis.

- Actividad: Redacción final de historiasdeuso_v1 y la posterior clasificación y jerarquización bajo el esquema de códigos de prioridad "A", "B" y "C" para generar el archivo historiasdeuso_v2_orden.

- Entregable: Se subirán ambos archivos al directorio issues/historiasdeuso al finalizar la jornada.

- Encargada: Ana Espinoza y Angel Alvarado (Esfuerzo conjunto para recuperación inmediata).

2. Diseño de Persistencia y CRUD Docente: 29 de abril

Una vez regularizadas las historias de uso, se procederá con la arquitectura de datos necesaria para la gestión de contenidos.

- Actividad: Diseño y creación de las tablas de la base de datos relacionadas con las historias de uso. Se deben definir las llaves foráneas y restricciones de integridad para asegurar que un docente solo pueda modificar sus propias asignaturas (Principio de Responsabilidad Única).

- Entregable: Script SQL de creación de tablas y el Diccionario de Datos actualizado en el repositorio.

- Encargado: Angel Alvarado.

3. Desarrollo de Lógica de Negocio (Backend): 30 de abril

Implementación de los servicios que permitirán a los profesores interactuar con el sistema según la planeación técnica.

- Actividad: Creación de los endpoints API para el CRUD de contenidos temáticos. Se aplicará el Principio de Inversión de Dependencias (DIP) para que la lógica de la planeación no dependa directamente de la base de datos, facilitando futuras modificaciones en el contenido de las asignaturas.

- Entregable: Código fuente del módulo de gestión docente integrado en la rama de desarrollo.

- Encargada: Yatziri Cervantes.

4. Interfaz de Gestión Docente y Pruebas: 04 de mayo

Finalización del ciclo de la Semana 2 mediante la implementación visual y la validación de los flujos de trabajo.

- Actividad: Desarrollo de la interfaz de usuario para que el docente elija sus materias y edite sus temas relevantes/prácticas. Al finalizar, se realizarán pruebas unitarias para asegurar que las historias de uso "Prioridad A" definidas el 28 de abril se cumplan satisfactoriamente.

- Entregable: Interfaz funcional (Frontend) conectada al backend y reporte de pruebas de integración de la Semana 2.

- Encargado: Angel Alvarado.