Semana 1: Arquitectura y Seguridad del SII

Meta: Establecer la base sólida (SOLID) y el acceso al sistema.

Angel Alvarado (Backend):

  - Configurar entorno de desarrollo y repositorio Git.

  - Diseño lógico de la DB (Normalización hasta 3FN).

  - Implementación de API de Autenticación y JWT (Tarjetas 2 y 3).

Yatziri Cervantes (Frontend):

  - Diseño de UI Kit (Colores Institucionales del Tec).

  - Maquetación de Login y Vista de Recuperación de Contraseña.

  - Validaciones de formularios en lado cliente.

Ana Espinoza (QA/Docs):

  - Redacción de Historias de Usuario detalladas.

  - Diagrama de Casos de Uso del sistema.

  - Configuración de pruebas unitarias iniciales.