# Plan de trabajo para el SII.

El propósito de este proyecto es modernizar la experiencia digital de la comunidad universitaria, permitiendo que alumnos, docentes, administrativos y aspirantes gestionen procesos académicos y administrativos de forma autónoma y eficiente.

## Objetivos:

Automatizar el ciclo de vida del alumno.

Optimizar la labor docente.

## Qué incluye

Gestión de sesiones y recuperación de acceso mediante lógica de autoservicio.

Módulo académico (inscripciones, verano, calificaciones, retícula y contenidos).

Módulo de servicios (control vehicular, constancias, cambio de carrera).

Gestión de actividades complementarias (inglés y tenis).

## Qué NO incluye

Pasarela de pagos real con instituciones bancarias.

Soporte para aplicaciones móviles nativas.

Módulo de nómina o recursos humanos para empleados no docentes.

# Cronograma y planificación semanal.

El equipo de 3 integrantes trabajará 2 horas diario en días laborantes. Se consideran los 3 días festivos que reducen la capacidad total.

## Semana 1: Arquitectura y Seguridad

Meta: Establecer la base sólida (SOLID) y el acceso al sistema.

- Angel Alvarado (Backend):

  - Configurar entorno de desarrollo y repositorio Git.

  - Diseño lógico de la DB (Normalización hasta 3FN).

  - Implementación de API de Autenticación y JWT (Tarjetas 2 y 3).

- Yatziri Cervantes (Frontend):

  - Diseño de UI Kit (Colores Institucionales del Tec).

  - Maquetación de Login y Vista de Recuperación de Contraseña.

  - Validaciones de formularios en lado cliente.

- Ana Espinoza (QA/Docs):

  - Redacción de Historias de Usuario detalladas.

  - Diagrama de Casos de Uso del sistema.

  - Configuración de pruebas unitarias iniciales.

## Semana 2: Gestión de Carga Académica (Docente)

Meta: Permitir que los profesores controlen su oferta educativa.

- Angel Alvarado (Backend):

  - CRUD de Materias y Contenidos (Tarjeta 6).

  - Endpoint para asignación de materias a docentes (Tarjeta 12).

- Yatziri Cervantes (Frontend):

  - Dashboard para Docentes.

  - Interfaz de selección de materias (Drag & Drop o Checkbox).

  - Editor de contenido para el temario de las asignaturas.

- Ana Espinoza (QA/Docs):

  - Entregable: Diccionario de Datos (tablas de Materias, Docentes, Asignaciones).

  - Pruebas de flujo: "Un docente no puede asignar una materia que no existe".

## Semana 3: Inscripciones y Pagos (Alumnos)

Meta: Habilitar trámites financieros y de ingreso.

- Angel Alvarado (Backend):

  - Lógica de registro para Verano (Tarjeta 1).

  - Integración (mock) de pasarela de pagos para Reinscripción (Tarjeta 7).

  - API de consulta para aspirantes (Tarjeta 15).

- Yatziri Cervantes (Frontend):

  - Dashboard para Alumnos y Aspirantes.

  - Módulo de pago en línea con comprobante digital.

  - Interfaz de consulta de estatus de admisión.

- Ana Espinoza (QA/Docs):

  - Entregable: Diagrama de Secuencia del proceso de inscripción.

  - Pruebas de integración: "Verificar que el pago habilita la carga académica".

## Semana 4: Evaluación y Seguimiento (Kardex)

Meta: Captura y consulta de calificaciones.

- Angel Alvarado (Backend):

  - Servicio de captura masiva de calificaciones (Tarjeta 4).

  - Cálculo de promedio y estatus de "Liberación de Inglés" (Tarjeta 5).

  - Implementación de Interface Segregation (SOLID) para distintos tipos de consulta.

- Yatziri Cervantes (Frontend):

  - Vista de captura rápida para docentes (estilo hoja de cálculo).

  - Vista de boleta de calificaciones para el alumno (Tarjeta 9).

  - Módulo de convocatoria de inglés.

- Ana Espinoza (QA/Docs):

  - Entregable: Matriz de trazabilidad de requisitos.

  - Pruebas de estrés en la carga de calificaciones masiva.

## Semana 5: Servicios Administrativos (Trámites)

Meta: Expandir las funcionalidades extra del SII.

- Angel Alvarado (Backend):

  - Formularios de Control Vehicular (Tarjeta 10).

  - Flujo de solicitud de Cambio de Carrera (Tarjeta 11).

  - Lógica para el registro de Paraescolares (Tarjeta 8).

- Yatziri Cervantes (Frontend):

  - Interfaz de solicitud de Constancias (Tarjeta 14).

  - Formulario de datos vehiculares y subida de documentos.

  - Catálogo de paraescolares con cupos disponibles.

- Ana Espinoza (QA/Docs):

  - Entregable: Manual Técnico (Arquitectura de Software y API).

  - Verificación de que cada trámite cumpla con el CRUD completo.

## Semana 6: Refactorización y Entrega

Meta: Pulir el código (SOLID) y documentación final.

- Angel Alvarado (Backend):

  - Refactorización para cumplir con el Dependency Inversion Principle.

  - Optimización de consultas SQL (Indexación).

- Yatziri Cervantes (Frontend):

  - Ajustes estéticos finales (Responsive Design).

  - Corrección de bugs de UI reportados por QA.

- Ana Espinoza (QA/Docs):

  - Entregable: Manual de Usuario (Guía rápida).

  - Entregable: Memoria Técnica Final (PDF con DER, Diagramas de Clase y Casos de Uso).

  - Presentación final del sistema.

# Recursos

Para el equipo humano se tienen 3 integrantes: desarrollador Backend, encargado de la lógica de negocio; desarrollador Frontend, encargado de la interfaz de usuario y la experiencia de navegación; y finalmente el encargado de calidad y documentación, realizará la redacción técnica y validación de errores.

Para el control de versiones se utilizará GitHub; para el diseño se usará Figma para los Mockups, LucidChart y draw.io serán usados para los diagramas; para la base de datos se usará PostgreSQL.

# Riesgos

| Riesgo | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Escasez de tiempo (2h/día) | Alto | Priorización estricta (Backlog Grooming) y evitar el scope creep. |
| Días festivos | Medio | Adelanto de tareas críticas en las semanas previas. |
| Inconsistencia de datos | Alto | Uso estricto de Transacciones SQL y validaciones en el Backend. |
| Curva de aprendizaje SOLID | Medio | Revisiones de código (Code Reviews) diarias de 15 minutos. |

# Metodología.

Se utilizará un enfoque ágil adaptado a la jornada de 2 horas. Se realizarán sprints semanales, con una meta clara para cada iteración, se usarán los primeros 10 minutos de cada sesión para alinear tareas.

Cada semana se entrega un módulo funcional que puede ser probado de forma independiente.

# Tarjetas de caso de uso

| # | Nombre de la Tarjeta | Rol | Tarea / Requerimiento | Propósito (Valor de Negocio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recuperación de Verano | Alumno | Registro y selección de materias para el periodo de verano. | Evitar el retraso en el avance curricular. |
| 2 | Inicio de Sesión SII | Alumno | Autenticación para visualizar datos personales, materias y avance reticular. | Acceso centralizado a la información académica. |
| 3 | Recuperación de Contraseña | Admin | Botón de "Olvidé mi contraseña" con flujo de reseteo automático. | Autogestión del alumno y reducción de carga administrativa. |
| 4 | Registro de Calificaciones | Docente | Interfaz de captura masiva, clara y ágil para grupos grandes. | Optimizar el tiempo del docente en el cierre de actas. |
| 5 | Liberación de Inglés | Alumno | Consulta de convocatorias y aplicación de examen de liberación. | Obtener los créditos necesarios para la titulación. |
| 6 | Cambiar Planeación | Docente | Modificación de contenidos, temas y prácticas de las asignaturas. | Adaptar la materia a temas relevantes para el alumno. |
| 7 | Reinscripción | Alumno | Módulo de pago de cuotas de inscripción de forma 100% virtual. | Realizar el trámite a distancia sin ir al banco o escuela. |
| 8 | Inscripción a Tennis | Alumno | Registro en la actividad paraescolar de tennis mediante el SII. | Obtener el punto de actividad deportiva correspondiente. |
| 9 | Consultar Calificación | Alumno | Visualización de notas parciales y finales por materia. | Seguimiento del rendimiento sin depender del docente. |
| 10 | Control Vehicular | Alumno | Llenado de formato digital para registro de vehículo y acceso al Tec. | Garantizar la seguridad y el resguardo del automóvil. |
| 11 | Cambio de Carrera | Alumno | Solicitud formal de transferencia entre programas educativos. | Estudiar una disciplina con mayor afinidad personal. |
| 12 | Escoger Materias | Docente | Selección de carga académica basada en la experiencia del profesor. | Asegurar la calidad académica y evitar materias desconocidas. |
| 13* | (Omitida en origen) | - | Espacio reservado para expansión futura. | - |
| 14 | Solicitud de Constancia | Alumno | Generación y trámite de documentos oficiales (constancias). | Facilitar trámites externos y gestiones personales. |
| 15 | Consulta de Admisión | Aspirante | Consulta de estatus de aceptado mediante el número de ficha. | Iniciar el proceso de inscripción y pago de cuotas. |